## Slide 1
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta
Materia:
Gestión de proyectos
Semestre:
Séptimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Nombre del alumno:
Simone Belén López Ramírez
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
Actividad 2.3 · Banco de ejercicios
Frontera Comalapa, Chiapas. 03 de Septiembre de 2026.

## Slide 2
Introducción
02
Este banco reúne tres ejercicios de organización para los proyectos MaterialControl, ReservaLab y TurnoCampus. En cada caso se define un problema de gestión, se propone una solución y se representa el plan mediante un cronograma, una distribución de Sprints o un tablero de tareas.

## Slide 3
Justificación
03
Resolver estos ejercicios permite aplicar los conceptos de gestión a situaciones concretas. Además de identificar actividades, se establecen dependencias, prioridades y reglas para revisar el trabajo. Así se puede comparar la utilidad de cada enfoque y reconocer cómo contribuye a ordenar un proyecto.

## Slide 4
Ejercicio 1: plan de MaterialControl
04
Planteamiento
Organizar una primera versión que registre materiales y préstamos en seis semanas.
El catálogo debe estar disponible antes de registrar movimientos.
Solución propuesta
Definir alcance y requisitos.
Preparar el catálogo.
Registrar préstamos.
Revisar cantidades.
Documentar la entrega.

## Slide 5
Ejercicio 1: cronograma resuelto
05
Actividad
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Requisitos y alcance
Catálogo de materiales
Movimientos y préstamos
Revisión y ajustes
Documentación y entrega

## Slide 6
Ejercicio 1: criterios de control
06
Entregables
Catálogo de materiales.
Registro de préstamos y devoluciones.
Documento con reglas de operación.
Revisión del plan
Verificar que las cantidades no sean negativas.
Identificar retrasos por etapa.
Evaluar el efecto de nuevas funciones en el plazo.

## Slide 7
Ejercicio 2: backlog de ReservaLab
07
Historias de usuario
Como docente, quiero consultar horarios para elegir un laboratorio.
Como responsable, quiero revisar solicitudes para autorizar su uso.
Prioridad y aceptación
Primero: disponibilidad y solicitudes.
Después: aprobación e historial.
Aceptación: no permitir dos reservas aprobadas en el mismo horario.

## Slide 8
Ejercicio 2: organización de Sprints
08
Sprint 1
Consultar laboratorios
Ver disponibilidad
Registrar solicitudes
Sprint 2
Aprobar o rechazar
Evitar cruces de horario
Consultar historial
Sprint 3
Revisar permisos
Validar reservas
Ajustar la interfaz

## Slide 9
Ejercicio 3: flujo de TurnoCampus
09
Planteamiento
Organizar las funciones de una agenda escolar y evitar comenzar demasiadas tareas al mismo tiempo.
Reglas de solución
Limitar a dos tareas en curso.
Revisar cada función antes de finalizar.
Priorizar el registro de citas y la validación de horarios.

## Slide 10
KANBAN · TURNOCAMPS
Ejercicio 3: tablero de ejemplo
10
Pendiente
Historial de citas
Filtro por servicio
En curso
Agendar una cita
Límite: 2 tareas
En revisión
Validar horarios
Límite: 2 tareas
Finalizado
Catálogo de servicios
Criterio: revisado

## Slide 11
Comparación de los ejercicios
11
Qué se organiza
MaterialControl: etapas y dependencias.
ReservaLab: incrementos por Sprint.
TurnoCampus: flujo continuo de tareas.
Qué se revisa
MaterialControl: entregables y plazos.
ReservaLab: cumplimiento del objetivo del Sprint.
TurnoCampus: límites de trabajo y bloqueos.

## Slide 12
Conclusión
12
Los ejercicios muestran tres formas de dar orden al desarrollo de un sistema. El cronograma permite distribuir las etapas de MaterialControl, los Sprints agrupan funciones de ReservaLab y el tablero muestra el flujo de TurnoCampus. La comparación ayuda a entender qué se controla en cada enfoque y cómo establecer criterios para revisar el trabajo.