## Slide 1
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta
Materia:
Gestión de proyectos
Semestre:
Séptimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Nombre del alumno:
Simone Belén López Ramírez
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
Actividad 5.3 · Banco de ejercicios
Frontera Comalapa, Chiapas. 30 de septiembre de 2026.

## Slide 2
Introducción
2
El banco presenta tres solicitudes de cambio y su organización en Trello, Jira y ProjectLibre. Cada ejercicio especifica las tareas necesarias, el tiempo adicional y el resultado esperado. Los casos corresponden a ReservaLab, TurnoCampus y MaterialControl.

## Slide 3
Justificación
3
Los ejercicios permiten comparar cómo se registra un mismo cambio en herramientas distintas. La tarjeta describe el trabajo, la actividad de software indica qué debe revisarse y el cronograma organiza su duración. Esta relación facilita mantener la información del proyecto en orden.

## Slide 4
Ejercicio 1: ReservaLab
4
Cambio solicitado
Permitir reservas semanales recurrentes
Organización en las herramientas
Trello: Tarjeta: reservas recurrentes. Lista de verificación: fechas, disponibilidad y confirmación.
Jira: Historia RL-04: repetir una reserva semanal. Subtareas para validación e historial.
ProjectLibre: incorporar 4 tareas y 7 días de trabajo adicional.

## Slide 5
Ejercicio 2: TurnoCampus
5
Cambio solicitado
Mostrar un recordatorio de la cita al iniciar sesión
Organización en las herramientas
Trello: Tarjeta: aviso de próxima cita. Lista de verificación: horario, cancelación y visibilidad.
Jira: Tarea TC-06: mostrar recordatorio. Registrar el criterio de aceptación y su revisión.
ProjectLibre: incorporar 4 tareas y 5 días de trabajo adicional.

## Slide 6
Ejercicio 3: MaterialControl
6
Cambio solicitado
Avisar cuando quedan pocas unidades de un material
Organización en las herramientas
Trello: Tarjeta: aviso de existencias bajas. Lista de verificación: mínimo, cantidad y actualización.
Jira: Historia MC-08: consultar materiales bajo el mínimo. Subtareas para cálculo y vista.
ProjectLibre: incorporar 4 tareas y 6 días de trabajo adicional.

## Slide 7
Comparación de los resultados esperados
7
Proyecto | Mejora para el usuario | Criterio de revisión
ReservaLab | Evita capturar por separado una reserva que se repite. | Si una fecha está ocupada, el sistema informa el conflicto antes de confirmar.
TurnoCampus | Ayuda al estudiante a recordar su horario de atención. | Una cita cancelada deja de aparecer en el recordatorio.
MaterialControl | Permite revisar materiales que podrían agotarse. | El aviso se actualiza después de registrar una entrada o salida.

## Slide 8
Cuadro de impacto en el trabajo
8
Cambio | Tareas adicionales | Días | Decisión
ReservaLab | Definir días y horario, Validar cada repetición, Registrar las reservas, Revisar coincidencias | 7 días | Aceptar con validación de todas las fechas.
TurnoCampus | Definir anticipación, Consultar la próxima cita, Mostrar el recordatorio, Revisar cancelaciones | 5 días | Aceptar el aviso dentro del sistema.
MaterialControl | Definir cantidad mínima, Registrar el umbral, Comparar existencias, Revisar entradas y salidas | 6 días | Aceptar el aviso con un mínimo configurable.

## Slide 9
Conclusión
9
Cada ejercicio analiza una necesidad diferente y define cómo organizar su atención. Las reservas recurrentes requieren revisar fechas, el recordatorio depende del estado de la cita y el aviso de materiales depende de las existencias. Al registrar las tareas y estimar su duración se puede evaluar el cambio con mayor claridad antes de incorporarlo.