## Slide 1
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta
Materia:
Gestión de proyectos
Semestre:
Séptimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Nombre del alumno:
Simone Belén López Ramírez
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
Actividad 6.3 · Banco de ejercicios
Frontera Comalapa, Chiapas. 04 de octubre de 2026.

## Slide 2
Introducción
2
El cierre formal organiza la entrega de un proyecto y deja claras las responsabilidades posteriores. En esta actividad se preparan listas de revisión para los tres sistemas y formatos para registrar aceptación, pendientes, documentos y recursos. Cada caso se trabaja según la función que ofrece a su usuario.

## Slide 3
Justificación
3
Cerrar un proyecto sin revisar sus documentos puede dejar tareas sin responsable o una entrega difícil de mantener. Los formatos ayudan a comprobar el alcance, identificar los gastos pendientes y acordar quién conservará la información. Una firma de aceptación debe apoyarse en una revisión de la entrega.

## Slide 4
Objetivo de la práctica
4
Preparar el cierre de ReservaLab, TurnoCampus y MaterialControl mediante listas de verificación y documentos editables. Revisar los entregables, organizar el cierre financiero, definir la transferencia operativa y registrar las condiciones para liberar al equipo y solicitar la aceptación.

## Slide 5
Procedimiento de cierre
5
Orden | Actividad | Registro
1 | Comparar la entrega con el alcance acordado. | Lista de requisitos
2 | Revisar pruebas y pendientes con el usuario. | Evidencia de aceptación
3 | Conciliar gastos y compromisos. | Registro financiero
4 | Entregar manuales, archivos y accesos. | Acta de transferencia
5 | Asignar soporte y liberar recursos. | Relación de responsables
6 | Registrar la decisión y las lecciones. | Acta de cierre e informe

## Slide 6
Ejercicio 1 · Lista de cierre de ReservaLab
6
Revisión | Condición para completar | Estado
Entrega funcional | Calendario y flujo de aprobación revisados. | Por verificar
Reserva recurrente | Todas las fechas comprobadas sin coincidencias. | Por verificar
Transferencia | Manual entregado al coordinador del laboratorio. | Pendiente
Finanzas | Gastos y compromisos conciliados. | Sin registro real
Aceptación | Coordinador revisa resultados y firma el acta. | Pendiente

## Slide 7
Ejercicio 2 · Lista de cierre de TurnoCampus
7
Revisión | Condición para completar | Estado
Entrega funcional | Reserva, cancelación y atención revisadas. | Por verificar
Recordatorio | Solo aparece para una cita vigente. | Por verificar
Transferencia | Personal de atención recibe guía y responsabilidades. | Pendiente
Finanzas | Gastos y compromisos conciliados. | Sin registro real
Aceptación | Servicios escolares revisa resultados y firma. | Pendiente

## Slide 8
Ejercicio 3 · Lista de cierre de MaterialControl
8
Revisión | Condición para completar | Estado
Entrega funcional | Entradas, préstamos y devoluciones revisados. | Por verificar
Existencias | Sin cantidades negativas; aviso de mínimo vigente. | Por verificar
Transferencia | Almacén recibe manual y procedimiento de respaldo. | Pendiente
Finanzas | Gastos y compromisos conciliados. | Sin registro real
Aceptación | Encargado revisa cantidades e historial y firma. | Pendiente

## Slide 9
Ejercicio 4 · Lecciones para el cierre
9
Proyecto | Lección de la planeación | Recomendación
ReservaLab | La repetición aumenta las fechas por revisar. | Incluir conflictos parciales en las pruebas.
TurnoCampus | Cancelar una cita afecta el aviso al estudiante. | Revisar juntos estado, cupo y recordatorio.
MaterialControl | Cada movimiento cambia la existencia disponible. | Comparar el historial con el saldo de material.
Todos | Una entrega requiere responsables y documentos. | Preparar el expediente antes de pedir la firma.

## Slide 10
Expediente final de cada proyecto
10
Documento | Contenido que debe conservar
Acta de cierre | Decisión, pendientes, responsables, fecha y firmas.
Informe final | Alcance, resultados, tiempo, costos y pendientes.
Registro de cambios y riesgos | Solicitud, decisión, efecto y riesgos pendientes.
Lecciones y documentación técnica | Aprendizajes, manuales, archivos y mantenimiento.
Evidencia de aceptación | Pruebas revisadas y conformidad del usuario.

## Slide 11
Formato 1 · Acta de cierre e informe
11
Campo | Contenido para ReservaLab
Proyecto y alcance | ReservaLab: calendario, aprobación, historial y repetición semanal.
Decisión de cierre | Pendiente de revisión de pruebas y aceptación del coordinador.
Pendientes / responsable | Validar conflictos de fechas / responsable de pruebas por asignar.
Informe anexo | Comparar plan con fechas y gastos reales; adjuntar pruebas.
Validación | Responsable: __________ Fecha: __________ Firma: __________

## Slide 12
Formato 2 · Cambios y riesgos
12
Registro | Detalle | Seguimiento
Cambio RL-04 | Reserva semanal recurrente: 7 días estimados. | Comprobar cada fecha.
Cambio TC-06 | Recordatorio de cita: 5 días estimados. | Revisar cancelaciones.
Cambio MC-08 | Aviso de mínimo: 6 días estimados. | Actualizar tras movimientos.
Riesgo de cierre | Aceptar sin pruebas o sin responsable operativo. | Mantener el cierre pendiente hasta reunir evidencia.

## Slide 13
Formato 3 · Lecciones y entrega técnica
13
Sistema | Información para quien lo operará
ReservaLab | Roles de docente/coordinador, aprobación y manejo de conflictos.
TurnoCampus | Configuración de horarios y cupos; cancelación y atención.
MaterialControl | Catálogo, movimientos, mínimos y consulta del historial.
Archivos por entregar | Manual de uso, configuración, archivos del proyecto y respaldo.
Acuerdo de soporte | Registrar responsable, canal de contacto y fecha de transferencia.

## Slide 14
Formato 4 · Evidencia de aceptación
14
Caso de prueba | Resultado esperado | Registro
ReservaLab: horario ocupado | Rechazar coincidencia; informar fecha afectada. | Resultado y captura por añadir
TurnoCampus: cancelar cita | Liberar cupo y retirar recordatorio. | Resultado y captura por añadir
MaterialControl: préstamo excesivo | Rechazar salida; conservar saldo. | Resultado y captura por añadir
Revisión del usuario | Confirmar funciones y registrar observaciones. | Nombre, fecha y firma por registrar

## Slide 15
Resultado comparativo del cierre
15
Área | ReservaLab | TurnoCampus | MaterialControl
Alcance | Definido | Definido | Definido
Pruebas | Por documentar | Por documentar | Por documentar
Finanzas | Por conciliar | Por conciliar | Por conciliar
Transferencia | Coordinador | Servicios escolares | Almacén
Aceptación | Pendiente | Pendiente | Pendiente

## Slide 16
Conclusión
16
El expediente de cierre reúne lo necesario para entregar cada sistema de manera ordenada. Las listas indican qué revisar y los formatos permiten conservar resultados, pendientes y responsables. Con esta preparación se podrá solicitar la aceptación después de comprobar las funciones, conciliar los gastos y acordar la transferencia operativa.